ADDENDUM: Prompts Reforcados v2

Garantia de Autonomia para Dev Manager e PM Agent

09 de Abril de 2026 | Versao 2.0

# 1. Lacunas Identificadas nos Prompts v1

Apos revisao critica dos prompts v1 (Secoes 6 e 7 do documento anterior), foram identificadas tres lacunas que comprometiam a acao autonoma do Dev Manager:

| Lacuna | Impacto no v1 | Correcao no v2 |
| --- | --- | --- |
| Dependencia do PM Agent | Dev Manager dependia de .auto-memory/ (output do PM). Se PM nao rodou, DM ficava sem prioridades. | DM agora tem 3 fontes autonomas: Memoria → Excel (fallback) → Auditoria tecnica (always available). Nunca fica parado. |
| Priorizacao superficial | Fila BLOQUEANTE/P0/P1/P2 existia mas sem criterios detalhados de classificacao e sem deteccao de inconsistencias. | Criterios explicitos por slot, incluindo MERGE-PENDENTE e PR-REVIEW. Cruzamento de fontes para detectar inconsistencias. |
| Subagentes declarativos | Prompt dizia 'acionar security-reviewer quando tocar em auth' mas nao explicava COMO invocar nem o que fazer com o output. | Tabela de triggers especificos por subagente + texto de invocacao + protocolo pos-subagente (Critical→corrigir, Medium→avaliar, Low→registrar). |

# 2. PM Agent v2 — Melhorias Principais

- 3 fontes de dados autonomas: Excel (via XLSX skill com glob), repositorio (metricas tecnicas reais via bash), e memoria persistente. Se uma fonte falha, as outras compensam.

- Cruzamento Excel vs. Repositorio: Detecta inconsistencias automaticamente: tarefa 'Concluido' no Excel mas codigo inexistente, ou modulo implementado mas nao rastreado.

- Metricas do Squad: Verifica se subagentes estao configurados, se PRs incluem revisoes de subagentes, e qual o estado das branches do Dev Manager.

- Ponte PM→DM via memoria: Secao 'Prioridades Sugeridas para o Dev Manager' no relatorio e espelhada em project_sse_status.md, garantindo que o DM sempre tem prioridades atualizadas.

- Nao escreve no Excel: PM lê e reporta, nunca modifica. Elimina risco de corrupcao e conflito com edicoes manuais do PO.

Tokens estimados: ~2,500 (prompt) + ~6,000 (execucao) = ~8,500 total

# 3. Dev Manager v2 — Melhorias Principais

## 3.1 Autonomia Total para Construir Visao de Situacao

O Dev Manager v2 constroi seu proprio mapa de situacao sem depender de nenhum outro agente. Tres fontes sao consultadas em cascata:

| Fonte | O que fornece | Disponibilidade | Fallback |
| --- | --- | --- | --- |
| A: Repositorio | Estado do git, CI, deploy, inventario de modulos, build status | SEMPRE | N/A (fonte primaria) |
| B: Memoria | Prioridades do PM Agent, % conclusao, alertas, PRs | Se PM rodou < 24h | Fonte C (Excel) |
| C: Excel | Tarefas, status, prioridades, bloqueios | Se montado no Cowork | Fonte A (repo audit) |

Principio-chave: O Dev Manager NUNCA fica parado por falta de contexto. Se nao tem memoria, le o Excel. Se nao tem Excel, audita o repositorio. Se nao tem nada, foca em: CI verde + testes + modulos vazios.

## 3.2 Fila de Execucao com Criterios Explicitos

Cada slot da fila agora tem criterios objetivos e acao definida:

| Slot | Criterio Objetivo | Acao Obrigatoria |
| --- | --- | --- |
| BLOQUEANTE | CI quebrado em main OU deploy falhou OU branch conflitante | Resolver ANTES de qualquer outra coisa |
| MERGE-PENDENTE | PR aprovado + CI verde mas nao mergeado | Mergear ANTES de nova implementacao |
| PR-REVIEW | PR aberto > 2 dias sem review | Revisar ou solicitar review |
| P0 | Overdue + prioridade alta (Excel/memoria) OU modulo vazio prioritario | Implementar nesta sessao |
| P1 | Prazo < 7 dias + prioridade media | Implementar se houver capacidade |

## 3.3 Gerenciamento Operacional de Subagentes

A principal melhoria do v2 e tornar o gerenciamento de subagentes operacional, nao apenas declarativo:

### Tabela de Triggers (quando acionar)

| Subagente | Acionar SE tocou em... | Modelo |
| --- | --- | --- |
| test-runner | SEMPRE antes de criar PR (obrigatorio) | Sonnet (custo-beneficio) |
| security-reviewer | auth, guards, middleware, RLS, tenant_id, queries .raw(), DTOs sensiveis | Sonnet (precisao) |
| db-reviewer | migrations, seeds, queries Knex complexas, novas tabelas, indices | Sonnet (precisao) |
| frontend-reviewer | componentes React, paginas Next.js, hooks, stores, formularios | Haiku (rapido/barato) |

### Protocolo Pos-Subagente (o que fazer com o output)

| Severidade | Acao do Dev Manager | Re-validacao? |
| --- | --- | --- |
| Critical / High | Corrigir OBRIGATORIAMENTE antes de prosseguir com commit/PR | SIM — re-acionar o subagente apos correcao |
| Medium | Corrigir se rapido (< 15 min estimado). Senao, registrar como P1 para proxima sessao. | Apenas se corrigido agora |
| Low | Registrar para proxima sessao. Nao bloqueia o PR atual. | NAO |

Tokens estimados: ~3,500 (prompt) + ~12,000 (execucao com subagentes) = ~15,500 total

# 4. Comparativo v1 vs v2

| Capacidade | Antigo (pre-squad) | v1 (Secoes 6-7) | v2 (este doc) |
| --- | --- | --- | --- |
| DM: autonomia sem PM | NAO | PARCIAL | SIM |
| DM: fila de prioridades | SIM (detalhada) | PARCIAL | SIM (detalhada) |
| DM: gestao de subagentes | N/A | DECLARATIVA | OPERACIONAL |
| DM: deteccao inconsistencias | SIM (Excel vs code) | NAO | SIM (3 fontes) |
| PM: 3 fontes autonomas | NAO (so Excel) | PARCIAL | SIM |
| PM: ponte para DM | SIM (via Excel) | PARCIAL (memoria) | SIM (memoria estruturada) |
| Tokens por ciclo diario | ~51,000 | ~20,000 | ~24,000 |
| Alinhamento com squad | NAO | SIM | SIM (operacional) |

Nota sobre tokens: O v2 consome ~4K tokens a mais que o v1 porque inclui fallback para leitura do Excel e protocolo operacional de subagentes. Porem, isso elimina a dependencia serial PM→DM e garante que o Dev Manager sempre produz resultado util, economizando re-execucoes frustradas.

# 5. Arquivos de Referencia

Os prompts v2 completos estao salvos nos seguintes arquivos do repositorio:

- PM Agent v2: docs/SSE_Prompt_PMAgent_Squad_v2.md

- Dev Manager v2: docs/SSE_Prompt_DevManager_Squad_v2.md

- Subagentes: .claude/agents/ (security-reviewer.md, test-runner.md, db-reviewer.md, frontend-reviewer.md)

- Analise original: SSE_Analise_Comparativa_Prompts.docx (Secoes 1-10)

Fim do Addendum