STORM SHIELD ENTERPRISE

Auditoria Completa do Projeto + Plano de Execução Unificado

Data: 06 de Abril de 2026  |  Autor: Dev Master Agent  |  Para: Luigi Filippozzi

# 1. Resumo Executivo

O projeto Storm Shield Enterprise encontra-se com a Fase 1 (MVP) aproximadamente 65% concluída. A infraestrutura core (monorepo, multi-tenant, auth, RBAC, CI/CD) está sólida. Nove módulos backend estão operacionais e 27 páginas frontend foram implementadas. Contudo, a gestão descentralizada com 3 agentes gerou fragmentação: branches não mergeadas, trabalho parcialmente commitado, stash pendente e um repositório em estado de merge incompleto.

| Dimensão | Estado Atual | Ação Necessária |
| --- | --- | --- |
| Git Repository | MERGE_HEAD presente + .git/config com permissões corrompidas | Recriar config, resolver merge, consolidar branches |
| Backend (NestJS) | 9/15 módulos implementados, 6 vazios | 4 módulos são Fase 1 scope (contractors vazio) |
| Frontend (Next.js) | 27 pages, 44 .tsx files, 17 gaps identificados | 3 gaps P0 críticos + 3 gaps P1 |
| Testes | ~10% coverage (apenas customers + users spec) | Meta: 80% nos services (regra do projeto) |
| Deploy Staging | ADR-006 aprovado, implementação em 2 branches | Consolidar e finalizar fly.toml + vercel.json |
| CI/CD | ci.yml + deploy-staging.yml (GHCR) | Lint real + test coverage report |

# 2. Estado do Repositório Git

## 2.1 Branches Existentes

| Branch | Commits | Status | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| main (ef4ba77) | +1 vs origin | ATIVO | 1 commit local não pushado (docs: Architecture Dashboard) |
| worktree-agent-a0787b41 (f900041) | +1 vs origin | COMPLETO | Agente 1: staging deploy infra (17 files, build verified) |
| feature/SSE-000-deploy-staging (ecb6747) | +1 vs origin | WIP | Agente 2: WIP deploy staging (sobreposto pelo worktree) |
| feature/SSE-020-docs-audit-grupo-b (8925f65) | +1 vs origin | PUSHADO | Agente 3: auditoria frontend gaps (PR não aberto) |

## 2.2 Problemas Críticos do Git

- .git/config sem permissão de leitura — bloqueia todos os comandos git normais

- MERGE_HEAD presente — repositório em estado de merge incompleto

- Stash pendente: merge stash de feature/SSE-010 com trabalho SSE-000

- Local main 1 commit à frente de origin/main (não pushado)

- Worktree ativo: agent-a0787b41 (C:/Users/.../worktrees/)

# 3. Análise por Agente

## 3.1 Agente 1 — Deploy Staging Hardening

| Item | Detalhe |
| --- | --- |
| Branch | worktree-agent-a0787b41 (commit f900041) |
| Escopo | 17 arquivos (7 novos, 10 modificados): workflows CI/CD, fly.toml, vercel.json, runbook |
| Build | Verificado com zero erros TypeScript |
| Status | COMPLETO — pronto para merge em main |
| Ação | Merge worktree-agent-a0787b41 em main, deletar branch SSE-000 (sobreposta) |

## 3.2 Agente 2 — Backend Modules Completion

| Item | Detalhe |
| --- | --- |
| Branch | feature/SSE-010-backend-modules-completion (não encontrada no ref — possivelmente local only) |
| Escopo | Users service: create() com transaction + auto-assign role, create-user.dto com role_id |
| Problema | Jest configurado com babel-jest ao invés de ts-jest — specs .ts não compilam |
| Status | HARD STOP — alterações NÃO commitadas, stash com merge incompleto |
| Ação | Verificar estado dos arquivos, commitar se válido, corrigir jest.config.ts |

## 3.3 Agente 3 — Docs Audit Grupo B

| Item | Detalhe |
| --- | --- |
| Branch | feature/SSE-020-docs-audit-grupo-b (commit 8925f65, pushado) |
| Escopo | docs/audits/grupo-b-gaps.md — 17 gaps identificados (3 P0, 3 P1, 6 P2, 5 aceitáveis) |
| Status | COMPLETO — pushado, PR não criado |
| Ação | Criar PR, merge em main, usar gaps como backlog de trabalho |

# 4. Gaps Críticos do Frontend (P0 + P1)

| ID | Sev. | Gap | Solução |
| --- | --- | --- | --- |
| B1-2 | P0 | Vehicle form: customer_id é input texto UUID | Criar CustomerCombobox reusável |
| B2-2 | P0 | Estimate form: single-page, UUIDs texto livre | Multi-step form com comboboxes |
| B2-3 | P0 | Estimate detail: sem line items, supplements, docs | Backend retornar lines, frontend renderizar |
| B1-3 | P1 | Vehicle detail: sem galeria de fotos | Upload endpoint + galeria component |
| B3-3 | P1 | Financial: sem trend chart (recharts não instalado) | Instalar recharts + trend-chart.tsx |
| B4-5 | P1 | Dashboard: sem seção recent activity | recent-activity.tsx + endpoint summary |

# 5. Plano de Execução — Agente Único (06/Abr/2026)

O prompt abaixo deve ser fornecido ao agente Claude Code como instrução inicial da sessão. Está estruturado em 7 etapas sequenciais, da mais crítica (restaurar git) até feature work.

PROMPT PARA CLAUDE CODE — SESSÃO DE 06/ABR/2026

ETAPA 1: RESTAURAR GIT (BLOQUEANTE)

- Recriar .git/config com conteúdo correto (core + remote origin + branch main)

- Abortar merge pendente: git merge --abort

- Verificar git status e git log --oneline -5 funcionam

- Limpar worktree órfão: git worktree prune

ETAPA 2: CONSOLIDAR BRANCHES DOS 3 AGENTES

- Push local main para origin (commit ef4ba77 — docs Architecture Dashboard)

- Merge worktree-agent-a0787b41 em main (staging deploy infra do Agente 1)

- Merge feature/SSE-020-docs-audit-grupo-b em main (audit docs do Agente 3)

- Verificar alterações do Agente 2 nos arquivos users (dto + service) — se válidas, commitar em nova branch feature/SSE-010-users-role-assignment

- Resolver e limpar stash (git stash drop se já incorporado)

- Deletar branches obsoletas: feature/SSE-000-deploy-staging-hardening

- Push main atualizado para origin

ETAPA 3: CORRIGIR JEST CONFIG (DESBLOQUEIO DE TESTES)

- Criar apps/api/jest.config.ts com ts-jest preset

- Verificar que users.service.spec.ts compila e roda

- Rodar pnpm --filter api test e confirmar que passa

ETAPA 4: FECHAR GAPS P0 DO FRONTEND (UX CRÍTICA)

- Criar components/shared/customer-combobox.tsx — select com busca via GET /customers?search=

- Criar components/shared/vehicle-combobox.tsx — select filtrado por customer_id

- Refatorar vehicle-form.tsx para usar CustomerCombobox (resolver B1-2)

- Refatorar estimate-form.tsx para usar CustomerCombobox + VehicleCombobox (resolver B2-2)

- Atualizar GET /estimates/:id no backend para retornar estimate_lines[]

- Atualizar estimates/[id]/page.tsx para renderizar line items + totais (resolver B2-3)

- Commitar: feat(web): add searchable comboboxes and estimate line items (P0 gaps)

ETAPA 5: BACKEND: TESTES UNITÁRIOS (META 80%)

- Escrever specs para: customers.service, estimates.service, vehicles.service, financial.service

- Usar padrão do customers.service como referência

- Mockar TenantDatabaseService (nunca KNEX_CONNECTION direto)

- Rodar pnpm --filter api test:cov e reportar coverage

- Commitar: test(api): add unit tests for core services

ETAPA 6: FECHAR GAPS P1 DO FRONTEND

- Instalar recharts: pnpm --filter web add recharts

- Criar components/financial/trend-chart.tsx (income vs expense 6 meses)

- Criar components/dashboard/recent-activity.tsx (5 customers + 5 transactions recentes)

- Corrigir dashboard bugs: status='sent' (não 'draft'), receita mensal (não all-time)

- Se tempo permitir: vehicle photo gallery (P1 B1-3/4/5)

- Commitar: feat(web): financial chart, dashboard improvements, P1 gaps

ETAPA 7: VALIDAÇÃO FINAL

- pnpm build (zero erros em API + Web)

- pnpm --filter api test (todos passando)

- git log --oneline -15 para revisar histórico limpo

- Atualizar README.md com status atualizado da Fase 1

- Push final para origin/main

# 6. Matriz de Prioridade — O que NÃO Fazer Hoje

Os seguintes itens estão fora do escopo para a sessão de hoje. Documentados para referência futura:

| Item | Fase | Motivo do Adiamento |
| --- | --- | --- |
| Accounting Module (GL) | Fase 3 | Fora do escopo Fase 1 MVP |
| Fixed Asset Management (FAM) | Fase 3 | SQL specs prontas, implementação na Fase 3 |
| Contractors Module | Fase 2 | Depende de integrações n8n |
| n8n Workflows | Fase 2 | Pré-requisito: staging funcional |
| Terraform / IaC AWS | Pós-revenue | ADR-006 aprovou free tier staging primeiro |
| Mobile (React Native) | Fase 5 | Web-first strategy |
| Gaps P2 frontend (6 itens) | Próx. sprint | Polish — pode ser feito após P0/P1 |

# 7. Métricas Esperadas ao Final do Dia

| Métrica | Atual | Meta Hoje |
| --- | --- | --- |
| Branches ativas (não mergeadas) | 4 | 0-1 |
| Gaps P0 (UX crítica) | 3 | 0 |
| Gaps P1 (features spec'd) | 3 | 0-1 |
| Test coverage (API services) | ~10% | >60% |
| Build status | OK (main) | OK (main) |
| Git health | Corrompido | Limpo |
| Fase 1 MVP (%) | ~65% | ~80% |